MOVIX

Sistema Web de Servicios de Transporte

Plan Completo de Arquitectura y Desarrollo

Tecnologías:  PHP  •  MySQL / phpMyAdmin  •  HTML5  •  CSS3  •  JavaScript

# 1. Visión General del Proyecto

Movix es una plataforma web responsive de transporte en taxi (convencional y VIP) que reemplaza la app móvil original. Está compuesta por tres portales diferenciados que comparten el mismo stack PHP + MySQL, accesibles desde cualquier dispositivo con navegador.

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del sistema | Movix |
| Tipo | Aplicación web responsive (PWA opcional) |
| Portales | Cliente · Conductor · Administración |
| Backend | PHP 8.x con arquitectura MVC |
| Base de datos | MySQL 8 administrada con phpMyAdmin |
| Frontend | HTML5 · CSS3 · JavaScript · Google Maps API |
| Autenticación | Sesiones PHP + verificación por correo electrónico |
| GPS / Mapas | Google Maps Platform (Maps JS + Directions API) |
| Notificaciones | FCM Web Push + AJAX polling |

# 2. Arquitectura del Sistema

## 2.1 Estructura de Carpetas del Proyecto

movix/
├── public/                 ← Raíz del servidor web
│   ├── index.php
│   ├── assets/css/  js/  img/
│   └── uploads/            ← Fotos y documentos
├── app/
│   ├── controllers/        ← Lógica de negocio (PHP)
│   ├── models/             ← Consultas MySQL
│   ├── views/              ← Plantillas HTML/PHP
│   └── helpers/
├── config/
│   ├── database.php
│   └── maps.php            ← API keys
├── routes/
│   └── web.php             ← Definición de rutas
└── sql/
    ├── movix_schema.sql
    └── movix_seed.sql

## 2.2 Los Tres Portales

- Portal del Cliente  /cliente/*

- Registro/login, mapa en tiempo real, solicitud de viaje, seguimiento

- Favoritos, cupones, estadísticas personales, chat Ciudad a Ciudad

- Portal del Conductor  /conductor/*

- Registro con documentos, mapa operativo, recepción de viajes

- Estadísticas diarias, activar/desactivar servicio, chat con admin

- Portal Administrativo  /admin/*

- Aprobación de conductores, dashboard de KPIs en tiempo real

- Gestión de tarifas, cupones, chat multiusuario, control de comisiones

# 3. Modelo de Base de Datos (MySQL)

## 3.1 Tablas Principales

| Tabla | Descripción |
| --- | --- |
| usuarios | Clientes: datos personales, foto, Facebook vinculado |
| conductores | Conductores con documentos y estado de aprobación |
| vehiculos | Datos del vehículo: marca, modelo, año, placa, fotos |
| viajes | Registro completo: ruta, distancia, precio, comisión, estado |
| tarifas | Precios configurables por rango km, horario y tipo |
| favoritos | Relación cliente ↔ conductor favorito |
| notificaciones | Cola de solicitudes de viaje enviadas a conductores |
| cupones | Descuentos y códigos con historial de uso |
| estadisticas_diarias | Resumen por conductor: km, viajes, ingresos, comisiones |
| mensajes_chat | Chat conductor/cliente ↔ administración |
| documentos_conductor | Rutas de archivos: identidad, licencia, revisión, fotos vehículo |

## 3.2 Campos Clave — Tabla 'viajes'

- id, fecha_hora, estado (pendiente/asignado/en_curso/completado/cancelado)

- cliente_id, conductor_id, vehiculo_id

- lat_origen, lng_origen, lat_destino, lng_destino

- distancia_km, tipo_servicio (convencional/VIP), num_pasajeros

- precio_base, comision_app, precio_total, horario (dia/noche)

- viaje_ida_regreso (boolean), motivo_cancelacion, duracion_min

# 4. Fases de Desarrollo

El proyecto se divide en 6 fases progresivas. Cada fase entrega funcionalidad probada antes de avanzar a la siguiente. Tiempo estimado total: 16 semanas.

## Fase 1 — Base del Sistema  (Semanas 1–2)

- Estructura de carpetas y configuración del servidor (Apache + PHP + MySQL)

- Creación del esquema SQL completo en phpMyAdmin

- Sistema de autenticación: registro, login, recuperación de contraseña

- Verificación por correo electrónico (PHPMailer / SMTP)

- Recuperación por correo o número de teléfono

- Layout base responsive con menú adaptable (móvil y escritorio)

- Módulo de subida y gestión de archivos (fotos, documentos)

## Fase 2 — Portal del Cliente  (Semanas 3–5)

- Mapa principal con Google Maps JS API

- Geolocalización del cliente (puntero azul)

- Marcadores de conductores disponibles (verde) / ocupados (rojo)

- Toggle para cambiar entre servicio Convencional y VIP

- Flujo completo de solicitud de viaje

- Marcar ruta origen → destino, calcular precio en tiempo real

- Selección de número de pasajeros y opción ida y regreso

- Confirmación, pantalla de espera, seguimiento del conductor asignado

- Perfil del cliente: editar datos, foto, vincular Facebook

- Sección Favoritos: ver, agregar y quitar conductores favoritos

- Sección Cupones y estadísticas personales del cliente

- Chat Ciudad a Ciudad con administración

## Fase 3 — Portal del Conductor  (Semanas 6–8)

- Registro con carga de documentos (foto identidad, licencia, revisión + 7 fotos del vehículo)

- Estado de aprobación: pendiente / aprobado / rechazado por administrador

- Mapa operativo: visualización de concentración de taxis (verde/rojo)

- Sistema de notificaciones de viaje

- Recepción con countdown de 1 minuto, vista de ruta y monto

- Desglose de precio cliente vs comisión de la app

- Aceptar o rechazar con motivo requerido

- Dashboard de estadísticas diarias: km recorridos, viajes, ganancias, comisiones

- Activar / desactivar disponibilidad (ocultar de clientes, visible para admin siempre)

- Chat directo con administración

## Fase 4 — Portal Administrativo  (Semanas 9–11)

- Dashboard gerencial con KPIs en tiempo real

- Gestión y aprobación de conductores con revisión de documentos cargados

- Visualización de todos los viajes activos en mapa

- Estadísticas globales: viajes por rango de km, ingresos totales, comisiones

- Panel de gestión de tarifas (editar precios desde interfaz sin tocar código)

- Sistema de cupones: crear, asignar y rastrear uso

- Chat multiusuario con conductores y clientes

- Control de pago de comisiones: marcar por conductor y por día

## Fase 5 — Lógica en Tiempo Real  (Semanas 12–14)

- Actualización de posición GPS cada 3–5 segundos (AJAX polling o WebSocket)

- Motor de asignación automática de conductor

- Envío al más cercano disponible → timeout 1 min → siguiente conductor

- Penalización temporal de 5 minutos al conductor que no responde

- Conductor favorito: tiempo de espera extendido a 5 minutos

- Countdown de llegada y confirmación de abordaje del cliente

- Lógica de proximidad 100m: confirmación automática de abordaje

- Cancelación durante espera con campo de motivo obligatorio

## Fase 6 — Calidad, Seguridad y Despliegue  (Semanas 15–16)

- Optimización responsive completa (320px hasta 1440px+)

- Seguridad: sanitización de inputs, tokens CSRF, headers de seguridad, HTTPS

- Compresión de imágenes subidas, lazy loading de mapas y assets

- Pruebas de carga y corrección de bugs

- Configuración del servidor de producción y dominio movix.com

- Documentación técnica de APIs internas y manual de usuario

# 5. Tabla de Tarifas  (Editable desde Panel Admin)

Las tarifas se almacenan en la tabla 'tarifas' de MySQL y son editables desde el panel administrativo. El cálculo del precio es automático al trazar la ruta. Todos los precios se redondean a números enteros.

| Rango km | Tipo | Horario | Precio base | Persona extra | Comisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–5 km | Convencional | 04:00–21:00 | L. 25 | L. 25 | L. 5 |
| 0–5 km | Convencional | 21:00–04:00 | L. 50 | L. 50 | L. 10 |
| 0–5 km | VIP | 04:00–21:00 | L. 40 | L. 40 | L. 10 |
| 0–5 km | VIP | 21:00–04:00 | L. 80 | L. 80 | L. 20 |
| 6–8 km | Convencional | 04:00–21:00 | L. 7/km | L. 7/km | L. 5 |
| 6–8 km | Convencional | 21:00–04:00 | L. 8.50/km | L. 8.50/km | L. 10 |
| 6–8 km | VIP | 04:00–21:00 | L. 10/km | L. 10/km | L. 10 |
| 6–8 km | VIP | 21:00–04:00 | L. 12.50/km | L. 12.50/km | L. 20 |
| 9+ km | Convencional | 04:00–21:00 | L. 9/km | L. 9/km | L. 10 |
| 9+ km | Convencional | 21:00–04:00 | L. 12/km | L. 12/km | L. 10 |
| 9+ km | VIP | 04:00–21:00 | L. 12/km | L. 12/km | L. 20 |
| 9+ km | VIP | 21:00–04:00 | L. 15/km | L. 15/km | L. 25 |

# 6. APIs y Servicios Externos

| Servicio | Uso en Movix | Plan |
| --- | --- | --- |
| Google Maps JS API | Mapa del cliente y del conductor | Pay-as-you-go |
| Directions API | Ruta, distancia y tiempo estimado | Pay-as-you-go |
| Geocoding API | Dirección ↔ coordenadas GPS | Pay-as-you-go |
| Firebase Cloud Messaging | Notificaciones push en tiempo real | Spark (gratis) |
| PHPMailer / SMTP | Verificación de cuenta, recuperar contraseña | Servidor propio |
| Facebook Login API | Vinculación + descuento 50% primer viaje | Gratis |

# 7. Requisitos del Servidor

- PHP 8.1+ con extensiones: pdo_mysql, fileinfo, mbstring, curl, zip

- MySQL 8.0 / MariaDB 10.6 con phpMyAdmin

- Apache 2.4 o Nginx 1.22 con mod_rewrite habilitado

- SSL/HTTPS obligatorio — Let's Encrypt (gratuito)

- Almacenamiento mínimo: 20 GB para fotos y documentos subidos

- RAM recomendada: 2 GB mínimo para producción

# 8. Adaptaciones Clave: App Móvil → Web

Puntos donde la versión web difiere de la app móvil y cómo se resuelven técnicamente:

| Característica App | Solución Web | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| GPS del celular del chofer | Geolocalización HTML5 del navegador | JS Geolocation API |
| Notificaciones push nativas | FCM Web Push + alerta de sonido | Firebase + JS |
| App Store / Play Store | URL directa, instalable como PWA | Web App Manifest |
| Bitmoji personalizado | Avatar de iniciales o foto de perfil | PHP + Canvas API |
| Chat nativo de la app | Chat web con AJAX polling o WebSocket | PHP + JS |
| Actualización tiempo real | AJAX polling cada 5s o WebSocket | PHP + JS |

# 9. Próximos Pasos para Arrancar

Orden de trabajo recomendado para comenzar el desarrollo de Movix de manera estructurada:

- Confirmar hospedaje: elegir servidor (cPanel, VPS, o local con XAMPP/Laragon)

- Crear la base de datos MySQL y todas las tablas en phpMyAdmin

- Implementar autenticación: registro, login y verificación por correo

- Construir el layout base responsive con los tres portales vacíos

- Integrar Google Maps API en el portal del cliente y construir el mapa principal

- Desarrollar módulo a módulo siguiendo el orden de las 6 fases

Documento preparado para el equipo de desarrollo — Movix